P R O J E C T D A I L Y R E P O R T AI对话助手项目日报 报表真实执行链路全通 · 2026-10-09 项目：AI 对话助手（ABAP 后端 + UI5 前端） 环境：S/4HANA 760 · sapgls4dev.idpbg.efoxconn.com 报告日期：2026 年 10 月 9 日 编制：项目组 AI CHAT ASSISTANT PROJECT 2026-10-09

# 一、执行摘要

2026 年 10 月 9 日，AI 对话助手项目围绕“报表执行结果全链路打通”目标开展工作，当日实现从 Mock 闭环验证到真实作业执行的全链路贯通：报表提交、后台作业执行、结果持久化、前端渲染四个环节全部走通，前端已成功渲染 ZIDPMM455 表真实业务数据 11 行。

当日累计闭环技术问题 9 项，交付 ABAP 对象 6 个：报表真实执行器 ZCL_AI_REPORT_EXEC_SAP（V1.0d）、报表服务 ZCL_AI_REPORT_SERVICE（V1.0.10）、数据分析服务 ZCL_AI_DATA_ANALYSIS_SERVICE（V13.4c）、意图路由器 ZCL_AI_INTENT_ROUTER（V1.0.3）、采集型报表 ZRMM_IDP_0702（V1.1）以及结果持久化表 ZAI_RPT_RESULT。同日定位前端两处缺陷：CSRF 令牌失效后重试机制失效（已给出修复），以及对话式结果分析的上下文缺口（修复方案已定，待源码到位后实施）。

遗留问题 6 项，其中对话式结果分析为下一工作日最高优先级。整体看，项目已从“功能搭建”阶段迈入“链路验收与体验优化”阶段。

# 二、当日目标与里程回顾

当日核心目标为打通报表场景的“提交→执行→结果→分析”完整链路，使用户在对话界面中发起报表执行后能看到真实业务数据。各时段工作内容如表 1 所示。

表 1：2026-10-09 工作里程

| 时间 | 工作节点 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 上午–中午 | ReportRunStatus 接口 405 排查与修复 | SEGW 服务 FI 页签 HTTP Method 配置与前端请求方式不匹配，调整后接口恢复正常响应，Mock 链路打通 |
| 16:52 | 报表链路全绿（Mock 闭环） | ZCL_AI_REPORT_SERVICE V1.0.9 激活，前端渲染 12 行 MOCK 数据；从提交到结果就绪约 6 秒，图表生成、复制、导出功能正常 |
| 17:00 | 真实执行三件套交付 | ZCL_AI_REPORT_EXEC_SAP（SUBMIT VIA JOB + 白名单选择屏构建 + 作业回查 + 结果读取）、REPORT_SERVICE V1.0.10（MOCK/真实透明切换）、ZRMM_IDP_0702 V1.1（采集参数 + 结果落表） |
| 17:28–18:45 | 真实执行排障 | 依次解决激活报错、REGEX 捕获组用法、采集开关未传、参数登记大小写与选择屏类型四类问题（详见第三章） |
| 19:05 前后 | 真实数据渲染成功 | 前端渲染 ZIDPMM455 真实业务数据 11 行（工厂 ABG1/BC1/BC2），报表真实执行链路全通 |
| 19:10–19:38 | 表分析链路修复 | DATA_ANALYSIS_SERVICE V13.4 系列三轮迭代（动态表/动态列 + RTTS 动态数据对象），INTENT_ROUTER V1.0.3 双语序意图规则交付 |
| 19:42–19:48 | 前端缺陷定位 | CSRF 403 重试失效根因定位（错误消息格式变更致判断永不命中）；对话式结果分析缺口确认（报表结果未注入 LLM 上下文） |

截至当日收盘，报表场景的主链路已具备真实可用性：用户输入执行报表指令后，系统自动提交 SAP 后台作业、追踪作业状态、在结果就绪后把 ZIDPMM455 的真实库存数据以表格形式呈现在会话界面。

# 三、问题闭环记录

当日共闭环技术问题 9 项，涵盖网关配置、无状态架构、序列化行为、动态 ABAP 语法、参数传递与前端会话机制六类领域，明细见表 2。

表 2：已修复问题清单

| 序号 | 问题现象 | 根因 | 修复与结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表状态轮询接口 405 拒绝 | SEGW 服务 FI 页签未正确启用 GET 方法，元数据层直接拒绝请求 | 调整 SEGW HTTP 方法配置，前端轮询恢复正常 |
| 2 | 状态一直为 UNKNOWN，前端无限轮询 | Mock 类将运行状态存于 CLASS-DATA 内存表，无状态架构下跨请求丢失 | Mock V1.1 改用 ZAI_RPT_RUN 持久化推进，状态机 6 秒内正常推进至就绪 |
| 3 | 前端提示“结果不存在或不属于当前用户” | 双重根因：登记 INSERT 漏写 report_run_id 列；/ui2/cl_json 序列化丢弃初始值键，前端拼出 ArtifactId=undefined | V1.0.9：双口径反查 + 登记回执校验 + 兼容性兜底双写 + 前端对无效 ID 不发请求 |
| 4 | EXEC_SAP 激活报 6 项错误 | 5 项为 ZAI_RPT_RESULT 表未建成造成的连锁；1 项为 SUBMIT 动态程序名不能使用 string 类型 | 建表后连锁解除；程序名改用 PROGNAME 类型（V1.0a） |
| 5 | 选择屏正则捕获组取值错误 | FIND REGEX 的 RESULTS 返回为偏移量/长度结构而非文本 | 按偏移量截取源串提取值（V1.0b） |
| 6 | 作业成功但结果表为空 | build_seltab 漏传采集开关 P_AICAP 与运行号 P_RUNID，报表采集逻辑未触发 | V1.0c 补传参数，重跑作业后结果正常落表 |
| 7 | 作业选择屏参数全部被跳过（循环全 CONTINUE） | 参数登记 PARAM_ID 大小写与前端提交键不一致；SEL_KIND 误填数字而非字母 P/S | SE16N 修正登记 + 代码内大小写归一后匹配（V1.0d） |
| 8 | 前端提交报错 CSRF 403 且重试无效 | GW 令牌因类激活刷新失效；前端 403 自动换牌重试的判断为严格相等，而错误消息已带响应体，导致永不命中 | ChatService.js 判断改为前缀匹配；刷新页面后可立即恢复 |
| 9 | 表分析服务激活连续报错（三轮） | 动态 FROM 下不允许内联声明；命名声明与内联 FIELD-SYMBOL 重名冲突 | V13.4b 改用 RTTS 动态数据对象，V13.4c 去内联声明 |

## 3.1 重点问题一：无状态架构下的状态丢失

Mock 版本将运行状态保存在类的静态内存表中。SAP ICF 的无状态（stateless）架构下，每次 HTTP 请求都会重新加载类实例，内存表数据无法跨请求保存，导致前端轮询拿到的永远是 UNKNOWN。通过 SE16 查看 ZAI_RPT_RUN 表实锤状态与作业字段均为空，确认根因后将状态推进全部改为持久化读写，问题彻底解决。

## 3.2 重点问题二：结果登记失效的双重根因

“结果不存在或不属于当前用户”报错由两个独立缺陷叠加造成：其一，结果登记方法的 INSERT 语句漏写 report_run_id 列，导致结果记录与运行记录断链；其二，/ui2/cl_json 序列化时丢弃初始值字段，当 artifactId 为空时前端拿到 undefined 并拼接进 URL。修复采用双口径反查、登记回执校验与兼容性兜底双写三层防护，并在前端增加无效 ID 不发请求的防御判断。

## 3.3 重点问题三：CSRF 重试机制失效

前端原本具备 403 自动换取新令牌并重试的机制，但该机制的异常判断使用严格相等（仅匹配 HTTP 403），而错误消息格式在后续版本中已扩展为携带响应体内容（HTTP 403 - CSRF token validation failed），导致判断永不命中。该缺陷属于历史遗留，在当日服务端类激活引发令牌失效后首次暴露。修复方式为将判断改为前缀匹配。

# 四、经验与方法沉淀

审计行优先于断点。在登记表的 summary 审计字段中直接填入运行时变量（如作业号、行数、参数值），排障时通过 SE16 即可还原现场，效率高于反复打断点。当日多次借助此方法快速定位。

ABAP 交付防傑流程固化。采用“发全文→修改→回传→全选粘贴”的交付路径，避免片段粘贴与注释头带入的语法污染；同时约定交付代码必须带版本头注释，重贴后先核对修复标记再激活。

严格模式语法高频坑形成检查清单。UPDATE/SELECT 多列使用逗号分隔、动态 FROM 下禁用内联声明、REGEX 捕获组需按偏移量截取，三类问题当日合计触发五次，已全部纳入开发规约与踩坑检查清单。

序列化行为需要防御。/ui2/cl_json 启用 compress 时会丢弃初始值字段，跨端 JSON 契约中的关键字段必须在前后端同时做防御判断，避免字面量 undefined 进入业务流程。

# 五、遗留问题与风险

当前遗留问题 6 项，其中 1 项高优先级、3 项中优先级、2 项低优先级，详见表 3。整体风险可控，无阻塞性问题。

表 3：遗留问题清单（截至 2026-10-10）

| 序号 | 问题描述 | 优先级 | 状态与处置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对话式结果分析缺口：“分析一下这个结果”被误路由为新建 DATA 任务，且报表结果数据未注入 Agent 对话上下文 | 高（用户可感知） | 等待获取 ZCL_AI_AGENT_SERVICE 源码后实施：INTENT_ROUTER V1.0.4（结果+分析→ANALYZE_ARTIFACT）+ 结果数据注入；短期可用“分析一下表 ZIDPMM455 的数据”替代（与报表底层数据同源） |
| 2 | DATA_ANALYSIS_SERVICE V13.4c 与 INTENT_ROUTER V1.0.3 尚未激活验证 | 中 | 激活后验证双语序用例：“ZIDPPP099表数据”与“表ZIDPPP099的数据”均应命中 |
| 3 | 作业 STRTIMMED 提交后被调度器推迟（SM37 显示延迟原因 470） | 中（影响自动化体验） | 暂用 SM37 手工核发绕过；待查 SM21/RZ11 的 rdisp/btctime 参数口径 |
| 4 | 前端 UNKNOWN 状态展示优化（展示“第 N/100 次轮询”）未实施 | 低 | 前端迭代时顺带实施 |
| 5 | ZRMM_IDP_0702 三十文档中报表字段描述勘误未修改 | 低 | 文档维护时统一修正 |
| 6 | STMS 打包传输未启动 | 中（交叉机器前必须完成） | 链路验收后统一打包 |

需要说明的是，遗留问题 1（对话式结果分析）的修复方案已完成设计：一方面在意图路由器中新增“结果+分析”规则，将此类请求路由至报表结果分析意图；另一方面在 Agent 服务中将会话最近一次就绪的报表结果数据截断注入大模型上下文。施工依赖 ZCL_AI_AGENT_SERVICE 源码获取，源码到位后预计半个工作日内完成改造。

# 六、下一步计划

结合遗留问题与项目整体节奏，下一阶段工作按优先级安排如表 4。

表 4：后续行动计划

| 优先级 | 事项 | 前置条件 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 对话式结果分析改造（意图规则 + 结果注入） | 获取 ZCL_AI_AGENT_SERVICE 源码 | 用户可直接对报表结果提问分析，打通最后一公里 |
| P0 | V13.4c 与 V1.0.3 激活验证 | 无 | 双语序意图用例全部命中，表分析链路可用 |
| P1 | 作业调度延迟根因排查（SM21/RZ11） | 无 | 明确 rdisp/btctime 口径，取消手工核发 |
| P1 | 前端 UNKNOWN 展示优化与 CSRF 修复落地 | 前端发版窗口 | 轮询过程可见，令牌失效无感恢复 |
| P2 | ZRMM_IDP_0702 文档勘误修正 | 无 | 文档与实现一致 |
| P2 | STMS 打包传输 | 链路验收通过 | 具备跨机器交付能力 |

上述计划完成后，报表场景将达到可验收状态：执行、查看、分析、导出四个动作全部在对话式界面内闭环。