## Slide 1
SAP AI 对话助手
现在能帮上什么忙？
技术怎么搭，业务怎么用
效果值几分，短板和下一步是什么
项目复盘版
2026-10-13
Notes: 这份分享围绕技术、场景与评价、项目不足、用途与研究方向展开。项目状态来自本地代码和最后更新于2026-10-12的项目记录。源PPT为单页底层原理概览，本次扩展为12页项目复盘。当前材料说明新增A/B/C批仍待SAP部署与真实验收，不把代码能力描述为新增功能已上线。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md

## Slide 2
三层技术体系
02
页面收问题，SAP 后端拿资料，模型读资料后组织答案
这一层 | 主要技术 | 用大白话说，它负责什么
前端 | SAP UI5，SAP 的网页框架 JavaScript / XML / CSS | 接收问题，展示答案、表格和图 打包后放在 SAP 的 BSP 网页应用里
后端 | ABAP，SAP 的业务开发语言 OData，前后端传数据的接口 | 像调度员：选场景、查权限、拿真实资料 管理任务，提交已登记报表的后台作业
模型层 | 企业大模型网关 可按配置接入本地模型 | 像会读材料的同事：理解问题、选择工具 解释数据和代码，再把结果说清楚
OpenAI 兼容接口就是统一的模型调用格式，便于按配置更换模型。
Notes: 前端框架、接口、BSP部署与模型接入来自发布文档和manifest。企业网关提供OpenAI兼容调用格式，本地Ollama等模型属于配置接入能力，不代表当前生产已部署所有模型。前后端各负责一部分，模型不能直接取得数据库权限。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/manifest.json
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/service/ChatService.js
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_LLM_CLIENT.abap

## Slide 3
前端：让用户通过聊天办事
03
普通对话做问答，Agent 调工具，也就是按步骤查资料、运行报表
场景入口
代码、数据、库存、报表
分别有自己的工具范围
结果呈现
文字说明、来源表格和图
支持查看执行过程
使用体验
会话历史、搜索、导出
让查过的内容方便回看
本地演示模式截图，只展示交互；不代表真实 SAP 数据或新增功能已验收
Notes: 截图来自当前项目在localhost:8087运行的真实UI5页面，登录入口为演示身份。没有调用真实SAP业务工具，也没有以截图证明模型质量。Agent（智能代理）在这里指模型按需要调用系统已经开放的工具。场景增量、分页等后端能力仍需要部署验收。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/manifest.json
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/service/ChatService.js
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md

## Slide 4
后端：取资料，也管住执行范围
04
以“查某个工厂的库存”为例
01
识别场景
判断是库存查询，再确认物料和工厂。信息不够就追问。
02
检查范围
只开放已允许的工具，并沿用 SAP 的访问权限。
03
取得事实
从 SAP 读取库存，把结果和单位一起交给模型。
04
继续分析
模型还需要资料时，再请求工具。工具循环最多 10 轮。
05
返回结果
界面展示回答和执行记录，方便用户查来源、做复核。
Agent 就是“会按步骤调工具的助手”。真正查数、校验和执行的是 SAP 后端。
Notes: 此页是受控库存流程的通俗说明，模型选择工具不代表自动获权。Agent最大轮数配置在代码中被钳制为不超过10轮。源码、表数据及结果均依赖后端工具路径。已有只读和权限护栏，但专项加固与真实权限验收仍待进行，不把护栏说成零风险。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_AGENT_SERVICE.abap
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md

## Slide 5
模型能力与边界
05
像一个会读材料、会解释的同事
模型擅长什么
理解自然语言，整理多轮问题
解释代码、汇总数据、给出排查思路
选择已提供的工具，再组织回答
项目给它补了什么
真实源码、表结构、库存和报表结果
业务说明，以及允许调用的工具清单
按场景限制工具，按配置选择模型
数字来自工具结果，业务解释仍要复核。当前主要靠实时取数补资料，尚未接入知识库检索。
Notes: 模型的能力依赖所配置模型和提供的上下文，本项目没有训练一个SAP专用基础模型。模型无法凭空知道公司系统中的事实，也不能直接操作数据库。当前项目没有向量RAG路径，而是ABAP受控实时取数并注入提示词。模型白名单和新增场景边界属于待部署增量；业务结论不能用“有上下文”直接等同于准确性已验证。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_AGENT_SERVICE.abap
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md

## Slide 6
业务场景：可以这样用
06
场景 | 可以这样问 | 能拿到什么 | 使用边界
代码分析 | “解释 ZDPMM702 主要做了什么” | 读取真实源码，解释流程 提供排查线索 | 开发者复核 不执行生成的代码
库存查询 | “钢板在工厂 1000 还有多少库存” | 物料匹配、库存快照 可查批次和收发记录 | 只查已支持的工具 跨域问题需换场景
数据分析 | “按工厂统计 ZIDPMM455 的数据” | 受控取数、分组汇总 展示表格，并可生成图 | 受白名单和权限限制 统计口径仍需确认
报表执行 | “运行 ZDPMM702 结果出来后分析重点” | 填参数，提交后台作业 读结果后继续追问 | 仅限登记报表 新链路待 SAP 验收
这里按本地最新代码介绍能力。新增场景和结果追问，仍需部署到 SAP 后验证。
Notes: 问题仅为示例，不包含虚构业务数字或执行结果。ZDPMM702是已登记报表，ZRMM_IDP_0702为对应程序；ZIDPMM455为资料中登记的MIH相关主表。场景边界、报表结果聚焦和模型白名单来自A/B批代码，不能说成现场已验收。库存批次和收发工具来自已有工具域。数据分析包含登记能力和受控SQL路径，均非无限制数据库访问。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_AGENT_SERVICE.abap

## Slide 7
项目评价：有用，稳定性还要补
07
6.6
/ 10
项目成熟度
适合小范围试用
真实可靠性还需验收
评价项 | 评分 | 我的判断
代码分析 | 8 / 10 | 接手程序有帮助，输出格式还要修
库存查询 | 7 / 10 | 查数链路明确，物料与口径需确认
数据分析 | 7 / 10 | 能出表出图，统计口径和回放待补
报表执行 | 6 / 10 | 方向实用，完整链路仍待现场验收
工程可靠性 | 5 / 10 | 错误恢复、版本同步、数据清理欠缺
主观成熟度评分，五项等权平均。依据代码与项目记录，不是准确率或实测通过率。
Notes: 用户明确请求打分和评价。本页分数为本次复盘的主观项目成熟度评价，绝非测试结果。评分只衡量功能完成度、场景清晰度及工程完整性，不推断现场准确率。代码8、库存7、数据7、报表6、工程5，等权平均33/5=6.6。评分锚点：4至6分表示可演示但有待验收和工程缺口，7至8分表示限定场景具备实际使用潜力，9至10分需要真实规模使用及稳定性证据。代码8分取其明确的读源码与解释价值，并同时扣除格式和验收缺口。现有29题题库不等于29题通过，项目测评基线表仍为空。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/model/evalCases.json
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_AGENT_GUARD.abap
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_LLM_CLIENT.abap

## Slide 8
目前的不足：先把这些坑补上
08
不足 | 项目记录和代码里的现状 | 对用户的影响
真实验收不足 | 最新 A/B/C 三批还待部署 SAP 测评基线尚未回填 | 演示可看，稳定性需用 真实系统和问题证明
结果回放不完整 | 刷新或换会话后，表和图会丢 历史记录主要保存文字 | 难以完整回看分析结果
模型与回复格式 | Agent 暂无失败重试和备选模型 回复解析可能破坏代码格式 | 模型出错就容易中断 代码展示仍有缺口
维护成本 | 部分仓库对象落后于 SAP 线上 日志和结果缺少清理机制 | 升级需要逐项核对 长期数据会堆积
扩大开放条件 | 加密传输和查询规则加固已暂缓 普通对话的会话归属校验待补 | 扩大用户范围前 还需要补齐这些门槛
依据现有复盘与代码；本次没有在 SAP 现场复测。部分修复已完成，仍待部署验收。
Notes: 不足来自项目改进清单V1.1。DATA-01记录刷新丢表图；BE-07记录模型客户端瞬时失败无重试、Agent缺备选模型；BE-01记录parse_model_json删除代码围栏和压缩空格；DATA-02记录缺清理机制；PROC-01和部署清单记录仓库与线上对象版本漂移。SEC-01、BE-03、BE-06等安全项目已按内网试用策略暂缓，扩大用户范围前补齐属于项目已有计划，不代表本次自行要求马上实施。已完成的会话分页、置顶修复及JSON参数转义不再写成未修复问题。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_AGENT_GUARD.abap
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/ZCL_AI_LLM_CLIENT.abap

## Slide 9
现阶段最有用的地方
09
优先用在高频、只读、结果能复核的小问题上
SAP 开发者
接手陌生程序时，先了解逻辑和表关系
再回到源码验证，减少从零摸索。
业务顾问与骨干
查库存、看登记报表，拿到结果后接着问
让一次查询继续变成解释和排查。
IT 管理员
把已登记报表接进对话入口，统一管模型
已有系统多一个入口，新场景逐步开放。
预期收益是少翻资料、少切界面。实际节省多少时间，还需要试用记录来验证。
Notes: 此页讨论适用人群和预期用途，不声称已测出节省时间、降本幅度或用户满意度。程序分析供开发者辅助理解；数据与报表分析供有权限的业务顾问和骨干使用；模型和登记工具由管理员管理。是否扩大开放须沿项目既定上线门槛验收。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md

## Slide 10
下一步：先验收，再补稳定性
10
顺序 | 具体做什么 | 用什么证明做成了
先验收当前版 | 部署已有增量，跑真实 29 题测评 把 SAP 线上源码同步回仓库 | 留存逐题结果和失败原因 仓库与线上版本一致
补使用稳定性 | 补模型重试、代码格式和表图回放 修请求重试与错误提示 | 故障后能恢复 刷新后仍能回看结果
再扩大开放 | 补加密传输、查询规则和权限检查 建立结果和日志清理 | 权限反例被拒绝 请求加密，过期数据可清
最后扩场景 | 按实际耗时评估异步任务 逐步增加高频业务工具 | 记录通过率、耗时和用户复核 达到团队约定门槛再扩大
29 题只是现有题库规模。通过率、耗时和业务效果，要在真实 SAP 链路上测出来。
Notes: 顺序为基于现有复盘的建议，不是已批准的排期。现有evalCases.json共29题：DATA12、REPORT5、INVENTORY3、CODE5、AUTO4；没有真实通过率记录，因此不在PPT中编造任何指标。优先先跑现有SAP基线，部署增量后复测，再进行稳定性和安全改造。异步化（提交任务后查看进度）需用实际耗时和并发数据决定。扩展前的门槛由团队约定。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/model/evalCases.json

## Slide 11
后期研究：值得继续试的四个方向
11
研究方向 | 值得研究的问题 | 先做一个什么实验
业务口径 | “库存”“需求”分别指什么？ 企业字段如何对应业务词？ | 做业务术语和指标字典 比较追问次数与口径错误
知识检索 | 报表说明、内部文档如何帮助回答？ 答案怎样引用具体出处？ | 做检索增强，先找资料再回答 比较有无检索的回答质量
模型选型 | 不同模型在哪类 SAP 题上更稳？ 速度和调用成本怎样平衡？ | 用同一题库比较模型 统计通过率、耗时和每题成本
长任务体验 | 多轮查询如何不占住同步请求？ 跨场景的结果如何继续使用？ | 试异步任务，提交后查看进度 测并发、超时和结果恢复
这些是后续研究建议。先做小实验，拿真实问题和人工复核来判断是否值得扩展。
Notes: 本页全部属于研究建议，不是现有功能。业务术语与指标字典用于研究企业业务语义；知识检索即RAG（先检索资料再让模型回答），目前项目尚未实施；模型选型用现有场景题库与真实业务题比较质量、时延和调用成本；长任务体验对应复盘中的BE-10异步化，同时研究结果引用和跨场景上下文。没有为未做的研究编造效果或目标数字。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/webapp/model/evalCases.json

## Slide 12
我的项目判断
12
值得继续做
已经有“查资料、拿结果、解释问题”的基础
下一步先完成真实 SAP 验收，补齐稳定性和结果回放
再拿真实业务问题，证明它能持续帮上忙
状态依据：本地代码与 2026-10-12 项目记录。新增改动仍待 SAP 部署与现场验收。
Notes: 结论是本次主观项目复盘判断。基础链路与代码能力具备实际使用潜力，下一阶段的关键证据是部署验收、真实问题测评、故障恢复和结果回放。保持小范围、可复核的使用方式，具体开放范围沿用项目已有决定。
依据（项目内资料）：
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/发布文档/SAP-AI对话助手-项目说明文档-V2.0.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/功能计划书/项目进度/10.11进度/项目改进清单_V1.0_20261011.md
/Users/tangtang/Desktop/AIProject/sap-chat/backend-abap/00_对象清单与部署顺序_20261011.md