# SAP AI Chat Agent 多业务任务与报表分析测试执行手册

面向 SAP 实施验收、用户验收和上线回归

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026-10-08（Asia/Shanghai） |
| 适用范围 | 任务隔离、报表参数、已有结果表、临时结果、结果分析、权限、并发和清理 |
| 执行对象 | SAP 后端、SEGW/OData、前端 Agent、试点报表和结果存储 |
| 使用方式 | 按章节顺序执行；每个用例必须填写结果和证据 |

本手册的目标是让测试人员能够从环境核对开始，一步一步验证“用户提出报表需求 → 填写参数 → 执行 → 保存结果 → 分析结果 → 切换其他业务 → 返回原任务”的完整链路。只看到模型回复不能算通过，必须同时核对接口响应、SAP 运行记录、结果归属和数据内容。

当前状态：本手册可作为正式测试模板；当前仓库的本地代码和 SAP 端部署状态仍需按照第 1.3 节的前置门槛确认。

# 1 测试范围与判定规则

## 1.1 本次测试验证什么

测试重点不是判断模型回答是否“听起来正确”，而是验证后端是否把会话、业务任务、报表运行、结果对象和用户权限正确关联。测试应覆盖普通对话、报表任务、库存或自建表分析之间的切换，并验证报表结果不会串给其他任务或用户。

自然语言能够识别“执行报表”“分析已有结果”“分析自建表”“继续上次任务”等意图。

静态参数报表能够展示正确的参数表单，并由后端完成必填、类型、范围和版本校验。

已有实体结果表的报表可以通过批次号或快照号准确绑定，不重复复制不必要的数据。

临时报表可以在 ALV 关闭前保存结果，之后通过 ArtifactId 继续分析。

任务切换、页面刷新、多标签页和多用户并发不会造成参数、结果或权限串联。

失败、超时、未知状态、空结果和结果过期能够分别显示，不能把失败说成成功。

## 1.2 结果分级

| 结果 | 判定条件 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | 行为、数据、权限、状态和证据全部符合预期。 | 进入下一阶段。 |
| 有条件通过 | 主链路可用，但有已记录的限制、人工步骤或暂不支持场景。 | 只能按限制范围灰度，不能直接宣布全部上线。 |
| 不通过 | 串任务、越权、重复执行、数据错误、状态造假、旧功能回归或证据缺失。 | 修复后重新执行原用例和受影响回归。 |
| 阻断 | 环境、DDIC、SEGW、权限或真实执行适配器未准备，导致用例无法得到可信结果。 | 不得用“跳过”代替通过，先补齐前置条件。 |

## 1.3 开始测试前的阻断项

以下项目在当前代码审查中已经发现，正式测试前必须确认处理结果；否则对应测试只能记录为“阻断”，不能记录为“通过”。

| 编号 | 需要确认的项目 | 影响的测试 |
| --- | --- | --- |
| B-01 | ZAI_RPT_RUN 的设计字段为 RESULT_ARTIFACT_ID，但当前服务代码仍查询 artifact_id，必须统一字段名。 | 所有运行结果、结果读取和 DDIC 激活 |
| B-02 | 当前 Mock 状态机可以模拟 READY，但没有完整创建 ZAI_ARTIFACT 并回写结果引用的闭环。 | 临时结果、ReportResult、结果分析 |
| B-03 | 真实 SAP 报表执行适配器尚未完成。REPORT_EXEC_ENABLED 未经试点报表核验前不得打开。 | 真实后台作业和生产数据测试 |
| B-04 | AnalyzeTask 接收的显式 TaskId、ClientRequestId、FocusedArtifactId 目前没有全部传入 Agent 服务。 | 强制继续指定任务、结果聚焦 |
| B-05 | 前端从任务清单恢复报表任务时需要确认 ReportId 是否一并恢复。 | 任务卡恢复后再次提交报表 |

# 2 测试环境与准备工作

## 2.1 环境登记表

| 项目 | 测试值 | 确认人 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP 系统 / Client | 填写系统标识和 Client |  |  |
| SAP_BASIS / ABAP 版本 | 目标系统实际版本 |  |  |
| 前端地址 | 测试环境 URL |  |  |
| OData 服务 | ZAI_CHAT_SRV / 实际服务名 |  |  |
| 模型与目的地 | 模型 ID、SM59 目的地 |  |  |
| 测试报表 A | 已有结果表模式，例如 ZM_EXISTING |  |  |
| 测试报表 B | 临时结果模式，例如 ZM_TEMP |  |  |
| 测试自建表 | 只读、可重复、脱敏的测试表 |  |  |

## 2.2 测试账号

| 账号 | 用途 | 最低要求 | 实际账号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | 维护模型、报表登记、开关和查看审计 | 管理员角色，允许维护配置 |  |
| USER_A | 正常业务用户 | 只能访问已授权报表和结果 |  |
| USER_B | 跨用户隔离测试 | 与 USER_A 权限尽量不同 |  |
| NO_REPORT | 无报表执行权限测试 | 可以登录 Agent，但无试点报表执行权限 |  |

## 2.3 测试开关

| 开关 | 初始值 | 测试阶段 | 打开条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK_CONTEXT_ENABLED | 空 / 关闭 | 任务路由与任务隔离 | 任务表和任务接口通过基础测试 |
| REPORT_READ_ENABLED | 空 / 关闭 | 报表登记、参数读取、已有结果读取 | 报表白名单和权限已核对 |
| REPORT_EXEC_ENABLED | 空 / 关闭 | 真实报表执行 | 试点报表适配器、结果绑定、回滚和并发测试通过 |
| SQL_ANALYSIS_ENABLED | 按环境决定 | 动态 SQL 回归 | 本测试不依赖此开关，避免与报表链路混淆 |

## 2.4 测试数据准备

准备一条可以查到数据的报表参数组合、一条空结果参数组合和一条必定校验失败的参数组合。

已有结果表报表必须有可区分的批次号或快照号；如果每次执行会覆盖同一批数据，不得直接进入并发测试。

临时报表必须在 ALV 展示前能够生成字段结构和数据快照，测试数据至少包含字符、日期、数值和空值。

准备两名普通用户，分别创建结果，确保测试可以验证跨用户读取被拒绝。

所有测试数据脱敏；禁止把真实密码、密钥或不必要的个人信息写入参数快照和日志。

# 3 测试执行顺序与放行门槛

| 门槛 | 测试内容 | 通过后才能做什么 |
| --- | --- | --- |
| G0 环境 | 系统、服务、DDIC、类、SEGW、权限、模型连通性 | 开始接口和任务测试 |
| G1 任务 | 路由、任务创建、恢复、切换、版本和旧链路回归 | 打开任务开关 |
| G2 报表准备 | 报表登记、参数 Schema、校验、未登记拒绝 | 打开报表读取开关 |
| G3 结果存储 | 已有结果表引用、临时 JSON 结果、Artifact、过期清理 | 进入运行测试 |
| G4 执行 | Mock 状态机或真实作业、幂等、失败、超时、结果绑定 | 小范围灰度执行 |
| G5 安全与并发 | 跨用户、越权、双击、并发、负载、审计 | 扩大灰度范围 |
| G6 回归 | 普通对话、动态 SQL、旧会话、模型管理、前端构建 | 准备上线或传输 |

放行原则：任一安全用例、结果归属用例或旧功能回归用例不通过，不能进入生产灰度。

# 4 G0 基线与接口健康测试

先执行本章用例，确认“测试环境本身可用”。如果接口返回 404、metadata 缺字段、DDIC 对象不存在或权限未配置，不要继续把后续业务用例记成失败。

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 登录 USER_A；调用 /Login。 | 登录成功；用户身份、角色和激活状态正确。 | 响应、用户表记录 | [ ] |
| T-002 | 调用 /Models、/RolesList、/Sessions。 | 旧接口可用；返回结构与前端兼容。 | HTTP、响应摘要 | [ ] |
| T-003 | 调用 /TestModel。 | 返回 Success、耗时或明确错误；SM59 连通性和业务请求分别记录。 | 响应、SM59 | [ ] |
| T-004 | 读取 $metadata。 | AgentResult 新字段、GenericResult 和新增 Function Import 与模型一致。 | metadata 文件 | [ ] |
| T-005 | 调用一个已知旧接口和一个新接口。 | 旧接口仍可用；新接口若未发布应明确记录为阻断，不得伪造通过。 | 两次响应 | [ ] |
| T-006 | 核对 SE11/SE24/SEGW 对象。 | 表、类、服务运行时已激活；字段名与文档完全一致。 | SE11、SE24 截图 | [ ] |
| T-007 | 核对 SM30 开关。 | 新开关初始全关；配置数据按环境单独维护。 | SM30 截图 | [ ] |

# 5 G1 任务路由与业务切换测试

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-010 | 打开 TASK_CONTEXT_ENABLED；发送“执行一下 ZM001”。 | 识别为 REPORT；创建或恢复一个任务；缺参数时状态 WAITING_INPUT。 | TaskId、路由、状态 | [ ] |
| T-011 | 在同一会话发送“先分析库存”。 | 创建或切换到 INVENTORY/DATA 任务；报表草稿不丢失。 | 两个 TaskId、任务列表 | [ ] |
| T-012 | 发送“继续刚才的 ZM001”。 | 只有一个候选时恢复正确任务；多个候选时先澄清。 | 候选列表、最终 TaskId | [ ] |
| T-013 | 报表任务参数填写一半后切换自建表分析。 | 报表仍为 WAITING_INPUT；已填参数和待办不被覆盖。 | PENDING_JSON、消息 | [ ] |
| T-014 | 切换回报表任务后补齐参数。 | 只使用当前报表任务参数，不带入库存或自建表条件。 | 参数快照、TaskId | [ ] |
| T-015 | 刷新页面或重新打开会话。 | 任务列表和状态可恢复；结果引用仍属于原用户。 | 前后端响应 | [ ] |
| T-016 | 两个浏览器标签页同时更新同一任务。 | 版本冲突或后到请求被拒绝；不能覆盖新状态。 | 并发日志、状态版本 | [ ] |
| T-017 | 关闭 TASK_CONTEXT_ENABLED 后重复 T-010。 | 旧 AnalyzeAgent/AnalyzeCode 链路不受影响；不应写入新任务数据。 | 旧接口响应、表记录 | [ ] |

# 6 G2 报表登记与参数测试

本章先测试配置和表单，不提交真实 SAP 作业。建议至少准备一个已有结果表报表和一个临时报表。示例 TCode 只表示测试占位符，实际执行前要替换成已核验对象。

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-020 | REPORT_READ_ENABLED=X；调用 ReportDefinitions。 | 只返回活动且允许读取的报表定义；参数版本一致。 | 响应、ZAI_RPT_DEF | [ ] |
| T-021 | 读取测试报表参数。 | 参数名称、标签、类型、必填、默认值和顺序正确；不返回敏感默认值。 | 参数 JSON、截图 | [ ] |
| T-022 | 缺少一个必填参数提交。 | WAITING_INPUT/拒绝；指出缺失项；不产生 SAP 作业和 ReportRun。 | 响应、无运行记录 | [ ] |
| T-023 | 输入非法日期、反向日期、超长度文本。 | 后端拒绝并给出可修正原因；不依赖前端校验。 | 错误列表、日志 | [ ] |
| T-024 | 输入未知参数或修改 ConfigVersion。 | 拒绝；不得静默忽略未知参数或使用旧版本配置。 | 响应、参数版本 | [ ] |
| T-025 | 访问未登记 TCode、停用报表或 REPORT_READ_ENABLED=空。 | 返回能力边界；不得临时加入白名单。 | 响应、无运行记录 | [ ] |
| T-026 | 输入范围型、多值型和空值参数。 | 规范化参数快照与报表选择屏幕语义一致。 | PARAMS_JSON、哈希 | [ ] |

# 7 G3 报表结果存储测试

## 7.1 已有结果表模式

已有结果表不一定要复制到通用明细表，但必须能准确定位“这一次执行”的数据。测试重点是批次号、快照号、来源表和权限。

RESULT_MODE = SOURCE_TABLE
RESULT_REF  = ZMM_STOCK_RESULT
SOURCE_KEY  = BATCH_ID

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-030 | 执行已有结果表报表，生成新的批次号。 | ZAI_RPT_RUN 保存运行；ZAI_ARTIFACT 只保存来源表和批次引用；不重复复制明细。 | 三张表、批次号 | [ ] |
| T-031 | 同一报表连续执行两次。 | 两个 ReportRun/批次独立；分析第一次不会读到第二次数据。 | 两组批次、结果对比 | [ ] |
| T-032 | 检查已有结果表无批次号或会被覆盖。 | 系统拒绝将其作为可恢复结果，或使用快照/临时存储方案。 | 配置校验、说明 | [ ] |
| T-033 | 用户 A 创建结果，用户 B 读取 A 的 ArtifactId。 | 被拒绝；不返回字段、行数或业务数据。 | 响应、审计 | [ ] |

## 7.2 临时 JSON 结果模式

临时报表必须在 ALV 显示前把字段结构和数据保存为临时 Artifact。测试不依赖用户关闭或保持 ALV 窗口。

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-034 | 执行返回物料、工厂、库存字段的临时报表。 | 生成 ArtifactId；SchemaJson 描述字段；明细记录保存到临时结果区。 | Artifact、Schema、数据块 | [ ] |
| T-035 | 关闭 ALV 后请求“分析刚才结果”。 | 仍能根据 ArtifactId 读取结果；不从浏览器缓存取事实数据。 | 分析请求、结果引用 | [ ] |
| T-036 | 执行字段完全不同的销售报表。 | 复用通用结果表但使用新的 ArtifactId 和 SchemaJson；字段不串。 | 两组 JSON、前端表头 | [ ] |
| T-037 | 准备空结果和包含空值的结果。 | 空结果是成功但无数据；空字段不被错误转换成上一行值。 | 行数、分析回答 | [ ] |
| T-038 | 生成超过一个数据块的结果。 | 按 ArtifactId/ChunkNo 分页读取；不把完整大结果一次塞入模型上下文。 | 块记录、分页响应 | [ ] |
| T-039 | 结果到达 EXPIRES_AT 后读取。 | 返回 EXPIRED；不把过期数据当作最新数据；清理任务有记录。 | 状态、清理日志 | [ ] |

# 8 G4 报表执行、状态和分析测试

执行开关：Mock 测试阶段可以使用确定性场景；真实 SAP 作业测试必须在适配器、回滚和权限验证通过后再打开 REPORT_EXEC_ENABLED。

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-040 | REPORT_EXEC_ENABLED 关闭时提交完整参数。 | 明确拒绝；不创建真实作业，不产生业务副作用。 | 响应、SM37 无作业 | [ ] |
| T-041 | 打开 Mock 执行，提交一次完整参数。 | 创建一条 ReportRun；RequestId、参数哈希和任务关联正确。 | ZAI_RPT_RUN、步骤 | [ ] |
| T-042 | 同一 ClientRequestId 重复点击。 | 只产生一个逻辑运行；第二次返回原运行。 | 记录数、响应 | [ ] |
| T-043 | 轮询正常成功场景。 | 状态按 CREATED/SUBMITTED/RUNNING/READY 推进；不重复提交。 | 状态时间线 | [ ] |
| T-044 | 执行 EMPTY 场景。 | READY 但行数为 0；提示“成功但无数据”，不显示执行失败。 | 结果摘要 | [ ] |
| T-045 | 执行 FAIL、TIMEOUT、UNKNOWN 场景。 | 三种状态分别显示；TIMEOUT 不代表作业已停止，UNKNOWN 允许继续核对。 | 状态、错误码 | [ ] |
| T-046 | READY 后读取 ReportResult。 | 必须校验 READY、AVAILABLE、用户和任务归属；结果引用必须存在。 | Artifact、权限日志 | [ ] |
| T-047 | 对同一 Artifact 请求汇总、排序、前 N 行分析。 | 分析引用相同 Artifact；数字可回溯到结果数据和筛选条件。 | 分析输入、结论 | [ ] |
| T-048 | 结果分析期间切换到库存任务。 | 报表 Artifact 仍保留；库存分析不读取报表数据。 | 任务上下文、结果引用 | [ ] |

# 9 G5 权限、隔离与审计测试

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-060 | USER_A 读取自己的 Task、Run、Artifact。 | 成功；结果字段和摘要完整。 | 响应、审计 | [ ] |
| T-061 | USER_B 使用 USER_A 的 TaskId。 | 拒绝；不泄露任务标题、行数、报表名或参数。 | 响应、审计 | [ ] |
| T-062 | USER_B 使用 USER_A 的 ArtifactId。 | 拒绝；不返回结果数据。 | 响应、审计 | [ ] |
| T-063 | 普通用户调用管理接口或维护报表定义。 | 拒绝；不改变配置。 | 权限响应、表对比 | [ ] |
| T-064 | 无 TCode/程序授权用户执行报表。 | 拒绝；不提交 SAP 作业。 | 授权检查、SM37 | [ ] |
| T-065 | 参数中放入密码、密钥或敏感字段。 | 拒绝或脱敏；日志、参数快照和模型上下文不出现密钥。 | 日志检索 | [ ] |
| T-066 | 执行未登记 TCode。 | 拒绝模型临时执行；不进入执行适配器。 | 路由、运行记录 | [ ] |
| T-067 | 查询敏感结果表或越权字段。 | 后端权限拒绝；前端不能绕过。 | 权限日志、响应 | [ ] |
| T-068 | 查看 ZAI_RPT_STEP / 审计记录。 | 能追踪用户、任务、请求、运行、结果和错误；不记录完整敏感正文。 | 审计记录抽查 | [ ] |

# 10 G5 并发、性能与清理测试

性能测试要用实际报表数据量和目标 SAP 配置执行。文档中的并发数只是测试参数，不代表生产容量。先从小并发开始，观察数据库、Dialog/Background Work Process、网关和模型耗时。

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-070 | USER_A、USER_B 同时执行相同报表和相同参数。 | 运行编号、结果、权限互相隔离；按产品规则复用或各自生成结果，但不能串数据。 | 两用户运行记录 | [ ] |
| T-071 | 同一用户双击提交或两标签页提交。 | RequestId/锁/版本机制避免重复提交和参数覆盖。 | 运行数、并发日志 | [ ] |
| T-072 | 多个用户同时执行不同报表。 | 后台作业或队列按并发上限运行；超过上限进入 QUEUED 或明确拒绝。 | 队列、SM37、SM50/SM66 | [ ] |
| T-073 | 大结果集分页读取。 | 前端不一次加载全部数据；内存、响应时间和网关超时在限制内。 | 响应大小、耗时 | [ ] |
| T-074 | 报表执行达到运行上限。 | 标记 TIMEOUT；不伪造成功；保留人工核对信息。 | 状态、作业状态 | [ ] |
| T-075 | 大量过期 Artifact 清理。 | 只删除到期临时明细；保留必要运行审计；清理不会误删未过期结果。 | 清理前后记录数 | [ ] |
| T-076 | 应用服务器重启或进程切换后轮询。 | 状态和结果以数据库为事实源；不依赖单个工作进程内存。 | 重启前后响应 | [ ] |

# 11 G6 旧功能回归测试

| ID | 步骤 | 预期 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-080 | 普通对话，不提业务对象或报表。 | 继续走原 Agent 链路；不创建无意义任务。 | 响应、表记录 | [ ] |
| T-081 | AnalyzeCode 分析 ABAP 程序。 | 返回原有代码分析结构；不被任务上下文污染。 | 响应、Trace | [ ] |
| T-082 | 动态 SQL 查询允许的自建表。 | 原安全规则和数据分析结果不变；SQL 审计正常。 | SQL 日志、结果 | [ ] |
| T-083 | 动态 SQL DELETE/UPDATE/敏感表测试。 | 仍然 REJECTED；不因报表能力开启而绕过 SQL Guard。 | 拒绝日志 | [ ] |
| T-084 | 打开旧会话和历史消息。 | 消息、会话标题、置顶和模型信息不丢失。 | 前端、接口 | [ ] |
| T-085 | 关闭三个新开关后重做 T-080～T-084。 | 旧链路可用；新业务入口停止或回退，不产生新任务副作用。 | 回归记录 | [ ] |

# 12 测试证据记录规范

每个用例至少记录以下信息。只写“通过”而没有请求、运行编号或数据库证据，视为证据不足。

| 字段 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 例如 T-034 |
| 测试时间 | YYYY-MM-DD HH:MM（Asia/Shanghai） |
| 测试人 / 用户 | USER_A、USER_B 或管理员 |
| 环境 | SAP 系统、Client、前端版本、后端版本 |
| 请求标识 | SessionId、TaskId、ClientRequestId、ReportRunId、ArtifactId |
| 输入 | 原始问题、报表参数、ConfigVersion、测试场景 |
| 接口证据 | 请求地址、HTTP 状态、响应摘要、失败消息 |
| SAP 证据 | SE16/SM37/SLG1/应用日志/权限检查结果 |
| 数据库证据 | ZAI_TASK、ZAI_RPT_RUN、ZAI_ARTIFACT、结果来源表关键记录 |
| 结论 | 通过 / 有条件通过 / 不通过 / 阻断 |
| 缺陷编号 | 如有，关联问题记录；没有填“无” |

## 12.1 单条用例记录模板

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 / 名称 |  |
| 前置条件 |  |
| 执行步骤 |  |
| 实际输入 |  |
| 预期结果 |  |
| 实际结果 |  |
| SessionId / TaskId |  |
| RequestId / ReportRunId / ArtifactId |  |
| 接口 / SAP / 数据库证据位置 |  |
| 判定与缺陷编号 |  |

# 13 缺陷处理与重新测试

| 缺陷等级 | 示例 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 越权读取、重复提交真实作业、结果字段不一致导致无法激活 | 停止测试，修复后从受影响门槛重新开始 |
| P1 严重 | 临时报表结果不能恢复、任务串联、失败被显示为成功 | 不得扩大灰度；修复后重跑完整相关组 |
| P2 一般 | 提示不清楚、日志缺字段、分页体验问题 | 可在小范围使用，但上线前需要有负责人和期限 |
| P3 优化 | 文案、排序、非关键性能优化 | 记录到后续优化计划，不影响本批核心验收 |

## 13.1 重新测试规则

修复代码、DDIC 或 SEGW 后，先执行受影响用例，再执行同组安全和回归用例。

修改结果存储结构后，必须重新执行已有结果表、临时结果、跨用户和过期清理测试。

修改任务路由或上下文后，必须重新执行业务切换、返回原任务、长对话和旧链路回归。

修改并发、幂等或状态机后，必须重新执行双击提交、网络重试、超时、UNKNOWN 和应用重启测试。

所有“有条件通过”必须写明限制、负责人、计划版本和关闭条件。

## 13.2 最终放行清单

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| P0～P3 核心用例全部通过或有明确条件 | [ ] |
| 跨用户、跨任务和敏感数据测试通过 | [ ] |
| 真实报表适配器和结果来源已核验 | [ ] |
| 临时结果保存、Artifact 绑定和过期清理通过 | [ ] |
| 并发和资源上限已在目标环境验证 | [ ] |
| 旧 Agent、AnalyzeCode、动态 SQL 回归通过 | [ ] |
| 开关、回滚、日志和人工核对流程已登记 | [ ] |
| 测试证据已归档，缺陷已关闭或批准有条件上线 | [ ] |

# 附录 A 典型业务测试脚本

## A.1 执行报表并分析结果

用户：执行一下 ZM001，并分析其结果
期望：识别为 REPORT → 创建任务 → 展示参数 → 用户填写 → 明确确认 → 创建 ReportRun → 查询状态 → 读取 Artifact → 返回可追溯分析

确认 ZM001 已登记，记录 ReportId、Program、ResultMode 和 ConfigVersion。

打开任务开关和读取开关，执行自然语言请求，记录 TaskId 和 PendingParamsJson。

填写正常参数，先确认参数快照，不立即提交真实作业。

确认执行后记录 ReportRunId、ClientRequestId 和状态时间线。

状态为 READY 后记录 ArtifactId、字段结构、行数和结果来源。

关闭 ALV 或离开页面，再发起“分析刚才结果”，确认仍引用同一 ArtifactId。

核对结论中的数字、筛选范围和来源。

## A.2 报表任务中切换到库存或自建表

用户：先执行 ZM001
用户：先分析工厂 1000 的库存
用户：继续刚才的 ZM001
期望：三个动作可追踪，报表草稿和库存分析互不串联

记录报表 TaskId，并让报表停留在 WAITING_INPUT 或 RUNNING。

发起库存/自建表分析，记录新的 TaskId 和 ArtifactId。

检查报表任务仍保留原参数、状态和待办。

恢复报表任务，确认提交时的 ReportId、参数和结果引用均来自报表任务。

## A.3 已有结果表报表与临时结果报表对比

| 项目 | 已有结果表模式 | 临时结果模式 |
| --- | --- | --- |
| 结果来源 | 已有 Z 表或快照表 | 报表内表在 ALV 前保存 |
| 通用明细表 | 通常不复制，保存来源引用 | 保存 Artifact 明细或分块 JSON |
| 必须字段 | 批次号/快照号、来源表 | ArtifactId、SchemaJson、ExpiresAt |
| 主要风险 | 批次覆盖、权限和历史版本 | 结果丢失、数据过大、过期清理 |
| 关键测试 | 连续两次执行不串数据 | 关闭 ALV 后仍可分析 |

# 附录 B 测试结束后的汇总

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 测试周期 |  |
| 环境 / Client |  |
| 执行用例数 |  |
| 通过 |  |
| 有条件通过 |  |
| 不通过 |  |
| 阻断 |  |
| 未关闭缺陷 |  |
| 最终建议 | 继续测试 / 小范围灰度 / 暂停发布 |
| 测试负责人签字 |  |
| 业务负责人签字 |  |

文档维护规则：每次修改接口、DDIC、报表适配器、结果存储、权限或前端任务恢复逻辑后，更新版本号和日期，并在第 13.1 节记录需要重跑的用例。